FICHE DE SUIVI INDIVIDUEL HEBDOMADAIRE

L'EQUIPE : H4312
NOM PERSONNE: Billy Pitiot
PHASE: Initialisation du projet
SOUS-PHASE:
SEMAINE: 1

No	Tâche	Temps prévu	Temps réel
5	Réalisation plan détaillé PAQ	90 min	90 min en séance
8	Rédaction du PAQ	3h	3h30 en séance + 1h30 hors séance
11	Revue Qualité	1h	2h

COMMENTAIRES: