FICHE DE SUIVI INDIVIDUEL HEBDOMADAIRE

L'EQUIPE : H4312
NOM PERSONNE: Soraya BELHADJ AISSA
PHASE: Analyse des Besoins
SOUS-PHASE: Étude de l'existant
SEMAINE:2

No	Tâche	Temps prévu	Temps réel
5	Analyse Facturation	1h	1h
6	Analyse Approvisionnement	1h	2h
8	Analyse Maintenance	1h 30	1h

COMMENTAIRES: