FICHE DE SUIVI INDIVIDUEL HEBDOMADAIRE

L'EQUIPE : H4312
NOM PERSONNE: Leandro RESENDE MATTIOLI
PHASE: Analyse Besoins
SOUS-PHASE: Étude de l'Existant
SEMAINE: 2

No	Tâche	Temps prévu	Temps réel
1	Compréhension du processus de planification de la maintenance et d'affectation du matériel	30 min	40 min
2	Rédaction du Draft – Étude Existant – Partie Planification de la Maintenance et d'Affectation du Matériel	3h	2h50min pendant la séance; / 2h hors séance;

COMMENTAIRES: