FICHE DE SUIVI INDIVIDUEL HEBDOMADAIRE

L'EQUIPE : H4312
NOM PERSONNE: Henrique Gaspar Nogueira
PHASE: Analyse de besoins
SOUS-PHASE: Normes et Benchmark
SEMAINE:3

No	Tâche	Temps prévu	Temps réel
1	Identification des partenaires	1h	30 min
2	Identification des ERP existants	1h	1h
3	Comparaison des ERP	2h	4h

COMMENTAIRES: