FICHE DE SUIVI INDIVIDUEL HEBDOMADAIRE

L'EQUIPE : H4312
NOM PERSONNE: Billy PITIOT
PHASE: Analyse des Besoins
SOUS-PHASE: Cible Fonctionelle et thèmes de progrès
SEMAINE:4

No	Tâche	Temps prévu	Temps réel
1	Définir les changements dans les services de GSTP	2h	2h
3	Nouveau MCC	2h	2h
4	Revue Qualité et integration des documents	4h	5h

COMMENTAIRES: