FICHE DE SUIVI LIVRABLE

L'EQUIPE : H4312	CdP : Monica GOLUMBEANU	Membres de l’équipe: Soraya BELHADJ AISSA, Jérôme DE POTTER, Stefana GARTU,
RQ: Billy PITIOT	Henrique Gaspar NOGUIERA, Leandro MATTIOLI

NOM LIVRABLE: Plan Assurance Qualité

DATE PREVUE DE REMISE: 12/01/2011

DATE REELLE DE REMISE: 11/01/2011

No	Tâche	Personne en charge	Date début réalisation	Date fin réalisation	Réalisé
1	Réalisation plan détaillé	Billy, Stefana	17/12/10	17/12/10	OUI
2	Chapitres Introduction, Gestion de la documentation	Stefana	05/01/11	08/01/11	OUI
3	Chapitres Cycle de vie, Gestion sous-traitance, Préparation livraison, Suivi Application, Conclusion	Billy	05/01/11	08/01/11	OUI
4	Vérification qualité	Billy	11/01/11	11/01/11	OUI
5	Validation	Monica	11/01/11	11/01/11	OUI

COMMENTAIRES: LIVRABLE FINI, VALIDÉ ET RENDU