FICHE DE SUIVI LIVRABLE

L'EQUIPE : H4312	CdP : Monica GOLUMBEANU	Membres de l’équipe: Soraya BELHADJ AISSA, Jérôme DE POTTER, Stefana GARTU,
RQ: Billy PITIOT	Henrique Gaspar NOGUIERA, Leandro MATTIOLI

NOM LIVRABLE: Dossier d'initialisation

DATE PREVUE DE REMISE: 12/01/2011

DATE REELLE DE REMISE: 11/01/2011

No	Tâche	Personne en charge	Date début réalisation	Date fin réalisation	Réalisé
1	Réalisation plan détaillé dossier	Soraya, Henrique, Jérôme, Monica	17/12/10	03/01/11	OUI
2	Chapitres Introduction et Contexte	Jerôme	05/01/11	05/01/11	OUI
3	Chapitre Méthodes	Henrique	05/01/11	09/01/11	OUI
4	Chapitre Résultats Attendus	Soraya	05/01/11	10/01/11	OUI
5	Chapitres Organisation de l'équipe, Identification des tâches, Analyse de risques, / Modalités de validation et recette	Monica	05/01/11	05/01/11	OUI

COMMENTAIRES: LIVRABLE FINI ET RENDU