FICHE DE SUIVI INDIVIDUEL HEBDOMADAIRE

L'EQUIPE : H4312
NOM PERSONNE: Leandro RESENDE MATTIOLI
PHASE: Analyse Besoins
SOUS-PHASE: Étude de l'Existante
SEMAINE: 3

No	Tâche	Temps prévu	Temps réel
1	Rédaction des Dysfonctionnements	1 h	45 min
2	Proposition des modifications de les processus de planification et facturation	2 h 30 min	2 h 50 min

COMMENTAIRES: