FICHE DE SUIVI INDIVIDUEL HEBDOMADAIRE

L'EQUIPE : H4312
NOM PERSONNE: Soraya BELHADJ AISSA
PHASE: Construction des solutions
SOUS-PHASE: Solution standard ERP
SEMAINE : 6

No	Tâche	Temps prévu	Temps réel
1	Sol. Standard – sélection scénarios SAP	3h	3h
2	Sol. Standard – Gestion Affectation	0h45	1h
3	Sol. Standard – Gestion Facturation	0h45	0h30
4	Sol. Standard – Gestion Location	0h45	1h
5	Sol. Standard – Gestion Planning maintenance	0h45	1h
6	Sol. Standard – Gestion Planning achat	0h45	0h45
7	Sol. Standard – Gestion Planning affectation	0h45	1h

COMMENTAIRES: