Évaluation des scénarios
Mise en œuvre

Auteurs

De Potter Jérome

Maitrise d'Oeuvre: H4312
Maitrise d'Ouvrage: GSTP

Référence	NOM DOC REF	Version	1.0
Avancement	Terminé/En cours	VALIDÉ/NON VALIDÉ
Dernière mise à jour	01/05/11

Visa
Date	01/05/11	Responsable	NOM

# Historique du document
Date	Auteur	Version	Sujet de la modification
05/03/2011	De Potter Jerome	1.0	Création et rédaction

# Introduction
## Présentation du projet
### Contexte
Il a pour objectif de restituer le projet dans son contexte. Cette description du contexte est définie dans tous les livrables
### Objectifs
Ce paragraphe présente les objectifs du projet. De même, ils sont présents dans tous les livrables.
## Présentation du document
Présentation du documents avec ses rôles majores.
## Document applicables/Documents de référence
### Documents applicables
Un document applicable est un document devant être appliqué. Dans le cadre du projet, le cahier des charges est un document applicable pour l’élaboration du dossier de spécifications techniques, qui lui est un document applicable pour le dossier de conception de la nouvelle architecture.
Les plans-types ne font pas partie de cette catégorie de documents.
### Documents de référence
Un document de référence est un document qui sert de repère. Ainsi, nous pourrons nous appuyer sur ce type de documents pour élaborer les livrables. Les documents de référence pour le document ci-présent sont les suivants:
- Plan-type «dossier de gestion de la documentation»
- etc.
## Terminologie et Abréviations
Les différentes terminologies utilisées dans les différents documents ainsi que les abréviations sont répertoriées dans le document intitulé «Glossaire». De même, les sigles employés dans tous les dossiers seront répertoriés dans ce même document. Cependant, cette règle n’est pas absolue puisque chaque document peut présenter un paragraphe sur la terminologie/abréviations.

## Délais de mise en œuvre
Les délais de mise en œuvre de la solution standard sont relativement court. En effet, SAP existe déjà. Il s'agit donc uniquement d'installer le système et de former le personnel à son utilisation.
Le système informatique actuel devra être complètement refondu afin d'obtenir les meilleurs performances possibles. Étant donné le manque d'information concernant le matériel informatique actuellement utilisé tant au niveau des performances matériel que du système d'exploitation, il est envisageable de proposer un renouvellement complet du parc informatique. Chaque service à savoir maintenance, location et facturation sera équipé de plusieurs postes. Un serveur central sera installé au sein de la direction matériel. L'installation matériel et la configuration du système prendra environ 3 mois.

## Délai d'adaptation au nouveau SI
SAP étant une solution standard, l'adaptation du personnel pourrait être plus longue que pour l'application spécifique. En effet, celle-ci peut être développée notamment pour la partie graphique en fonction des préférences du personnel de GSTP. L'utilisation de SAP impose l'adaptation obligatoire aux fonctions de SAP. Il faudra donc former au moins deux voire trois personnes par chantiers ainsi que l'ensemble du personnel de la direction matériel (service location, facturation, …).
L'adaptation du personnel devra être contrôlée régulièrement afin de s'assurer de la bonne marche du projet.
Les délais d'adaptation incluent également le temps d'informatisation de dispositif actuel. En effet, GSTP gère actuellement 40 chantiers. Il faudra donc rentrer dans SAP, les informations (matériel, facture, …) concernant ces chantiers et s'assurer qu'il ne subsiste pas de processus non automatisé. Cette phase qui doit être effectuer le plus rapidement possible risque d'être assez compliquée de part la quantité d'informations à informatiser mais également parce qu’elle ne doit pas perturber le travail en cours de GSTP.
L'externalisation sera aussi assez long à mettre en place puisqu'il s'agit d'externaliser au plus vite la maintenance actuellement effectuée par GSTP. Il faut donc trouver des sous-traitant assez rapidement.
Le temps de mise en place complète du système devrait prendre environ 3 mois.

## Impacts sur l'organisation
### Des structures
Du point de vue organisationnel, il faut refondre complètement le département maintenance. En effet, l'externalisation implique un allègement très important du service. Le département maintenance compte actuellement une soixantaine de personne répartis sur chaque chantier pour la partie technique. Un plan de restructuration devra donc être mis en place afin de licencier ou de replacer à un autre poste dans l'entreprise ce personnel. Le service de gestion des pièces de rechange devra être supprimé. Les pièces de rechange et les magasins que possède GSTP seront vendus.
Après réorganisation, le département maintenance ne contiendra plus qu'un seul service, le service Maintenance. Celui-ci sera en charge de la recherche de sous-traitant, de la planification et de l'établissement des contrats avec les sous-traitants. Deux personnes travailleront dans ce nouveau service. Il y aura donc deux postes informatiques.
Le département matériel pourra être gardé tel quel. Cependant, le nombre de poste informatique sera augmenté et les postes actuels seront remplacés. Le service Gestion du Matériel contiendra 3 postes. Le service Gestion du Parc Matériel et le service Facturation contiendront 1 postes chacun.
Tout comme le département matériel, le département achat sera peu modifié. Seul le service achat pièce de rechange sera supprimé. Deux postes informatiques seront installés pour les 3 services restants.
### Des processus
Les processus SAP définit dans l'élaboration de la solution standard seront mis en place et gérés par les services de GSTP.
La répartition des processus SAP entre les différents service sera la suivante :
- Processus Affectation → Service Gestion du Matériel
- Processus Facturation → Service Facturation
- Processus Gestion Maintenance → Service Maintenance
- Processus Location → Service Location du Matériel
- Processus Planning Maintenance → Service Maintenance
- Processus Planning Achat → Service Achat de Matériel
- Processus Planning Affectation → Service Gestion du Matériel
Les autres processus non décrit dans le rapport ARIS seront également répartis entre les différents services.
### De la relation avec les partenaires
La relation avec les chantiers sera modifiée dans le sens où elle sera entièrement informatisée et automatisée. SAP gérera toutes les communications entre les différents services. La relation avec les partenaires pour l'achat et la location de matériel ne sera pas modifiée. Certaines entreprises qui louent actuellement du matériel à GSTP pourrait être amenées à devenir des partenaires pour la maintenance. Cependant ces deux contrats, location et maintenance, sont complètement indépendant. Si un contrat de maintenance venait à être signés avec une entreprise ayant un contrat de location avec GSTP, celui-ci n'en serait pas modifié.
Pour la maintenance, il faudra trouver de nouveaux partenaires. La relation avec ces partenaires sera légèrement différente de celle avec les partenaires de location et achat. En effet, le matériel pourra être enlevé directement sur les chantiers. Ce qui implique une relation tripartite entre le département maintenance, le chantier et l'entreprise de maintenance.
## Risque de mise en œuvre
La refonte complète du système d'information de GSTP n'est pas sans risque. En effet, un échec de ce projet poserait de gros problème à la fois financiers et organisationnelles à GSTP. L'adaptation à SAP n'est pas facile. Elle n'est possible qu'avec l'implication complète de tous le personnel de la direction du matériel. De plus, l'externalisation de la maintenance et une opération lourde et complexe. Le licenciement d'une grande partie du personnel risque de poser des problèmes sociaux et de rendre le reste du personnel hostile au changement. Un manque d'implication et des discordes au sein de la direction du matériel feront certainement échoué le projet.
Il faudra donc procéder par étapes. Dans un premier temps, le service d'information sera refondu avec l'installation de SAP. La maintenance sera à ce moment là encore effectué par GSTP. Cependant, c'est pendant cette première étape que GSTP devra rechercher des sous-traitant pour externaliser la maintenance. Dans une seconde étape, le service maintenance sera entièrement réorganisé. SAP prendra alors en compte cette modification. Comme les sous-traitant auront été contactés dans la première phase, la maintenance en cours pourra être immédiatement confiée à ces entreprises.
Les risques pour GSTP sont donc grand et l'opération assez compliquée. Cependant, nous sommes là pour accompagner GSTP dans ce projet et nous mettrons tout en œuvre pour qu'il se passe le mieux possible.