Titre du Document
Sous-titre ou Description du document

Auteurs
Gartu Stefana
Nom de l'auteur n°2
Nom de l'auteur n°3

Maitrise d'Oeuvre: H4312
Maitrise d'Ouvrage: GSTP

Référence	NOM DOC REF	Version	1.0
Avancement	Terminé/En cours	VALIDÉ/NON VALIDÉ
Dernière mise à jour	01/05/11

Visa
Date	01/05/11	Responsable	NOM

# Historique du document
Date	Auteur	Version	Sujet de la modification
12/30/1899	Nom Prénom	1.0	Création

## Critères financiers
### Investissement total
Budget d'investissement:
    - Coûts d'acquisition du logiciel: 45 fonctions de base (10 jours homme/fonction), et environ 15 fonctions complexes (20 jours homme/fonction). On estime à 400 euro un jour/homme ce qui donne un prix du logiciel de 300 000 euro.
    - 3 nouveau PCs dans le département Matériel et 1 ordinateur pour chaque chantier (33 nouveau ordinateurs). Le prix estimé d'un ordinateur est 700 euro, ce qui donne un investissement de 23 100 euro
    - 3 serveurs à 1000 euro => 3000 euro
    - 4 routeurs à 50 euro => 200 euro
    - Coût d'intégration : 7 jours/homme => 2450 euro (350 euro/jour)
    - Saisie et initialisation des données : 5 jours à 120/jour => 600 euro
    - Formation personnel: 4 jours pour les 80 représentants des chantiers ( 2 représentants/chantier) et un jour par département. On estime le coût d'une journée de formation à 500 euro d'où on investi 3500 euro en formations.
    - Prime pour les personnes licenciées: 3000 euro/personne ( 180 000 euro)
    - Coût de perturbation au démarrage – difficile à estimer.

Total: 512 850 euro

Risques sur budget d'investissement

Pour la solution spécifique les risques sur le budget d'investissement ne sont pas trop élevés car la solution est issue d'une analyse détaillée de la situation actuelle et elle apporte des solutions fiables et bien adaptée aux problèmes découverts. Normalement, le logiciel satisfait exactement les besoins du client, respecte les processus définis dans la première partie de notre étude et les exigences non fonctionnelles, et il a des coûts bien définis. En conséquence, on considère très faibles les risques de non fiabilité, de solutions trop lourdes sur les processus critique, ou d'autres problèmes liés au logiciel. Les autres coûts ne sont pas trop élevés par rapport au coût du logiciel (sauf la prime). On a un risque un peu plus importants du coté humain, càd résistance au changement, communication inefficace, difficultés, ou une exploitation inefficace du nouveau système. L'entreprise va adopter une politique de changement, effectuer des vérifications et des études pour diminuer au maximum ces risques.
### Retour sur investissement
Gains (estimation)

Les gains les plus importants sont dus à l'externalisation de la maintenance. Maintenant il n'y a que 2 personnes qui s'occupent de la gestion de la maintenance à la place de 60 personnes. Si on estime à 4 500 euro le salaire et les charger d'un employé de ce département, il y a un gain d'environ 3 M euro par an.
Ensuite, nous n'avons plus les pièces de rechange qui valent 10 M euro, ni l'espace de stockage. Nous n'avons plus les ateliers principaux et ceux des chantiers qui engageaient aussi des dépenses supplémentaires. Par contre, nous allons payer une compagnie externe qui va s'occuper de la maintenance de 2000 machines – où 1200 sont de petits matériels. On estime à 1500 euro le prix moyen de maintenance d'une machine par an, d'où un coût de 3 M euro par an.
Comme le coût de la maintenance est égal à ce qu'on payait avant aux employées qui s'occupaient de la maintenance, dans la suite de nos calculs nous ne prenons pas en compte ces coûts qui s'annulent réciproquement.

Nous avons aussi des gains significatifs au niveau du fonctionnement de tout le département dû à une meilleure communication, une efficacité et réactivité plus élevé, une diminutions de délais, une meilleur planification. Les gains opérationnels sont dus à l'optimisation et l'informatisation des processus. Normalement on va avoir beaucoup moins d'évènements imprévus comme des machines qui tombent en panne ou des locations et des achats urgents car des plannings issues des statistiques et des analyses seront faits. On pense quand même allouer 3000 euro/mois a des interventions, maintenance et amélioration continue du nouveau système informatique.

Pour résumer:
- personnel: 3M /an
- espace et maintenance du stock et des 40 ateliers: 8 000 euro/mois (pour un an: 96 000euro)
- gains d'efficacité et planification: 115 000 euro/an
  Résultat : 211 000euro/an.

Montant du retour sur investissement (ROI)

Si on doit chiffrer toutes les gains et les coûts énumérés auparavant, par un calcule très approximatif on peut indiquer le ROI :(gain from investment - cost of investment)/cost of investment
Le ROI pour 5 ans : (211000*5 – 512 000) / 512 000 = 106 %

Délai du retour sur investissement

512 000 / 211 000 = 2 ans et 5 mois