5 Organisation de l’équipe

Chef de Projet – Monica GOLUMBEANU
Le chef de projet est en charge de la gestion du projet, du suivi du déroulement global et du fonctionnement de l'équipe. Il organise l'équipe et conçoit le planning des différentes tâches. En cas de conflit ou de problème il intervient pour remédier la situation. Chaque membre sera évalué par le chef de projet en fonction de la qualité de son travail et l'implication dans le projet.

Responsable Qualité – Billy PITIOT
Le responsable qualité s'occupe de la qualité de la forme et du contenu. Il est en charge de la réalisation des modèles des documents, de l'intégration des livrables réalisés par des différents membres de l'équipe, de l'élaboration d'un guide de style et de la procédure de rédaction. Au début du projet il réalise le Plan d'Assurance Qualité.

Responsable Outils – Soraya BELHADJ AISSA
Le choix des différents outils et de la formation des membres de l'équipe pour l'utilisation de ces outils est assuré par le Responsable Outils. Pour les outils pour lesquels certains membres de l'équipe ont des difficultés de manipulation, unde fiche de rappel sera élaborée.

Responsable Communication – Jérôme DE POTTER
Le Responsable Communication gère la communication au sein de l'équipe et avec le client. Lors des conflits il aide le chef de projet pour remédier la situation. Il s'occupe aussi de l'organisation de la présentation finale du projet.

Groupe d'étude - production – Stefana GARTU, Henrique Gaspar NOGUIERA, Leandro MATTIOLI
Le groupe d'étude et de production effectue le travail de chaque phase du projet. Il est principalement chargé avec la réalisation des différentes livrables et exécute les tâches données par le chef de projet.

On envisage également une organisation fonctionnelle, liée à la fonction de l'entreprise. Cette organisation est nécessaire pour assurer la qualité de travail et la compréhension du fonctionnement de l'entreprise. Il y a trois domaines principaux de responsabilité: Achat, Maintenance et Parc d'Études. Pour chaque domaine il y aura deux personnes responsables qui vont être chargées de connaitre son fonctionnement en détail.

Spécialistes Achats :
- Soraya BELHADJ AISSA

Spécialistes Maintenance :
- Leandro MATTIOLI
- Stefana GARTU
Spécialistes Gestion de Parc :
- Jérôme DE POTTER
- Henrique Gaspar NOGUIERA

6 Identification des activités et des tâches

On distingue trois catégories principales d'activités:
- Suivi du projet
- Gestion de la qualité
- Etude et production
Chaque tâche va s'inscrire dans une de ces cathégories. La catégorie d'étude et production contiendra toutes les tâches liées à la réalisation des documents et conception des solutions.
L'Annexe 1 contient le diagramme Gantt prévisionnel avec toutes les tâches prévus pour le projet ainsi que d'autres diagrammes qui sont utiles pour évaluer la charge de travail de chaque membre de l'équipe.

7 Analyse des risques

Il y a plusieurs risques envisagés pendant la réalisation du projet:
1. Retard sur la production des livrables
Le retard sur la production des livrables influencera la charge de travail et donc va avoir comme conséquence un cout supplémentaire de réalisation.
Les facteurs qui peuvent déterminer le retard peuvent être:
- la mauvaise organisation
- la mauvaise estimation de la charge de travail au départ
- la manque d'expérience des personnes dans le domaine, la manque des connaissances
- l'indisponibilité des certaines personnes (maladie, etc.)
Pour éviter ce risque on met un accent principal sur la bonne réalisation du PAQ et la démarche de suivi de projet. Les différentes diagrammes (fiches de suivi, diagramme de taches, fiches d'avancement des livrables, etc.) serviront à gérer ou prévenir les retards. Une réalisation de qualité pour l'étape d'initialisation assure la bonne organisation dans le futur.

2. Expression des besoins incomplète
Pendant la phase d'expression des besoins il se peut que certaines besoins soient pas prises en compte. Cela aura une influence négative pour les solutions proposées car elles ne pourront pas répondre aux exigences du client. On peut avoir également un mauvais positionnement par rapport au projet (livrables erronés, écarts avec le travail demandé).
Les facteurs qui peuvent déterminer le retard peuvent être:
- une étude incomplète de l'existant
- mauvais dialogue avec le client
Pour gérer ce risque, un responsable pour la communication a été désigné. Il va suivre la communication entre les membres de l'équipe et le client, surtout pendant la phase d'expression des besoins.

3. Désaccords, conflits, dissensions au sein de l'équipe
Comme dans toute équipe, à un moment donné il peut apparaître des conflits qui peuvent mettre en danger l'organisation et l'avancement du projet.
Les facteurs qui peuvent déterminer des conflits peuvent être:
- des désaccords pendant des prises des décisions
- des malentendus
- la mauvaise communication entre les personnes
Pour éviter à avoir des conflits le chef de projet aidé par le Responsable Communication suit la communication et l'échange au sein de l'équipe. Des réunions seront également organisées afin de détecter et prévenir les conflits et faciliter la prise des décisions.

8 Modalités de validation et de recette

L'équipe va suivre une procedure de travail qui facilitera l'organisation et assurera un travail de qualité. Cette procédure et le mode opératoire de validation sont détaillés dans le PAQ.
Pour faciliter le suivi de projet et éviter des risques de retard, des différentes fiches de suivi seront réalisées. On aura les fiches de suivi suivantes:
- Fiche de suivi globale
- Fiche de suivi par livrable
- Fiche de suivi par sous-phase
- Fiche de suivi par personne

L'Annexe 2 présente les différentes modèles des fiches de suivi.