FICHE DE SUIVI LIVRABLE

L'EQUIPE : H4312	CdP : Monica GOLUMBEANU	Membres de l’équipe: Soraya BELHADJ AISSA, Jérôme DE POTTER, Stefana GARTU,
RQ: Billy PITIOT	Henrique Gaspar NOGUIERA, Leandro MATTIOLI

NOM LIVRABLE: Dossier Choix des Solutions
DATE PREVUE DE REMISE: 11/03/2011
DATE REELLE DE REMISE: 11/03/2011

No	Tâche	Personne en charge	Date début réalisation	Date fin réalisation	Réalisé
1	Etablir les critères de comparaison des solutions	Monica, Billy	23/02/11	23/02/11	OUI
2	Evaluer la solution spécifique du point de vue financier	Stefana	23/02/11	08/03/11	OUI
3	Evaluer la solution spécifique du point de vue de la mise en oeuvre	Billy	23/02/11	03/03/11	OUI
4	Evaluer la solution spécifique du point de vue technique et fonctionnel	Leandro	23/02/11	06/03/11	OUI
5	Evaluer la solution standard du point de vue financier	Soraya	23/02/11	08/03/11	OUI
6	Evaluer la solution standard du point de vue de la mise en oeuvre	Jérôme	23/02/11	06/03/11	OUI
7	Evaluer la solution standard du point de vue technique et fonctionnel	Henrique	23/02/11	06/03/11	OUI
8	Plan de mise en oeuvre solution spécifique	Billy	23/02/11	06/03/11	OUI
9	Plan de mise en oeuvre solution spécifique	Jérôme	23/02/11	06/03/11	OUI
10	Synthèse des solutions	Monica	06/03/11	06/03/11	OUI

COMMENTAIRES: