FICHE GLOBALE DE SUIVI

L'EQUIPE : H4312	CdP : Monica GOLUMBEANU	Membres de l’équipe: Soraya BELHADJ AISSA, Jérôme DE POTTER, Stefana GARTU,
RQ: Billy PITIOT	Henrique Gaspar NOGUIERA, Leandro MATTIOLI

SUIVI DU PROJET

	Phase Initialisation	Phase Expression des besoins		Phase Élaboration des scénarios		Phase Évaluation
Date prévisionnelle de remise du livrable	12/01/2011	02/02/2011
Date effective de remise du livrable	11/01/2011	01/02/2011
État du livrable	FINI	FINI
Contenu du livrable	- Dossier Initialisation / - PAQ	Étude existant	- Présentation Entreprise / - MOT, MCD, MCT pour chaque processus / - points faibles	Modélisation		Équipements / Logiciels (marché, Spécif)
		Attentes partenaires	- les attentes des partenaires sur les différents processus	Architecture applicative (progiciels, spécifique, ...)		Exploitation
		Benchmarking	- cibles benchmark / - ERP / - comparaisons	Architecture technique		Maintenance
		Cible fonctionnelle et thèmes de progrès	- objectifs, / - améliorations	Organisation (MOT, ...)		Formations
Gestion du projet	Gestion du projet / Préparation, / Planification, / Évaluation,	Gestion du projet / Suivi Planning, / Suivi, Gestion des problèmes,.. / Validation, revues, ...		Gestion du projet / Suivi, Gestion des problèmes,.. / Validation, revues		Gestion du projet / Validation, revues / Suivi, Gestion des problèmes,.. / Bilan de phase
Observations		- etude de l'existant et attentes des partennaires finis le 18/01/2011 / - benchamrking fini le 25/01/2011 / - dossier final rendu le 01/01/2011				Recette