FICHE DE SUIVI LIVRABLE

L'EQUIPE : H4312	CdP : Monica GOLUMBEANU	Membres de l’équipe: Soraya BELHADJ AISSA, Jérôme DE POTTER, Stefana GARTU,
RQ: Billy PITIOT	Henrique Gaspar NOGUIERA, Leandro MATTIOLI

NOM LIVRABLE: Dossier d'Expression des Besoins

DATE PREVUE DE REMISE: 02/02/2011

DATE REELLE DE REMISE: 01/01/2011

No	Tâche	Personne en charge	Date début réalisation	Date fin réalisation	Réalisé
1	Etude de l'existant	tous	12/01/11	18/01/11	OUI
2	Normes et Benchmark	tous	19/01/11	26/01/11	OUI
3	Cible Fonctionnelle, Thèmes de Progrès	tous	26/01/11	01/01/11	OUI

COMMENTAIRES: