FICHE DE SUIVI INDIVIDUEL HEBDOMADAIRE

L'EQUIPE : H4312
NOM PERSONNE: Billy Pitiot
PHASE: Évaluation des solutions
SEMAINE: 8

No	Tâche	Temps prévu	Temps réel
5	Critères mise en œuvre spécifique	3h	2h en séance + 1h
9	Élaboration plan de mise en œuvre	1h	1h en séance
10	Intégration documents, contrôle qualité	3h	3h hors séance

COMMENTAIRES:
Fin du projet avec bonheur. Mes commentaires se trouvent dans le bilan.