Dossier bilan
Projet GSTP

Auteurs
Monica Golumbeanu

Maitrise d'Oeuvre: H4312
Maitrise d'Ouvrage: GSTP

Référence	NOM DOC REF	Version	1.0
Avancement	Terminé	VALIDÉ
Dernière mise à jour	06/03/11

Visa OK Chef de Projet
Date	06/03/11	Responsable	Monica Golumbeanu

# Introduction

Ce dossier constitue le bilan du chef de projet ainsi que les bilans personnels des membres de l'équipe. Il regroupe plusieurs analyses qui ont été ménées selon plusieurs points de vue. Son but est de faire une synthèse permettant surtout d'améliorer le travail de l'équipe sur plusieurs plans: gestion de projet, qualité, travail en équipe, outils, savoir-faire, etc.

# Bilan chef de projet

## Organisation du projet, travail demandé, planning proposé
Ce projet longue durée a été différent par rapport aux autres travaux pratiques réalisés précedamment.
Premièrement, il a été le plus long projet qu'on a eu jusqu'à présent. Cela à nécessité une gestion et un suivi continus et rigureux afin d'éviter les retards. Le planning fourni par les professeurs responsables pour ce projet m'a aidé beaucoup au démarrage du projet. A partir de ce planning j'ai pu constituer un tableau de bord global pour le projet qui a beaucoup facilité le suivi. Un tableau hebdomadaire a été aussi construit.
Deuxièmement, le sujet a été très compléxe. Il a regroupé deux cours et s'est basé sur un domaine qui n'était pas familier (BTP). J'ai du bien étudier préalablement l'appel d'offre afin de réperer les parties clés et pouvoir guider mon équipe. Un dialogue continuu avec les enseignants m'a permis de bien comprendre ce qui est demandé et bien attribuer des tâches aux membres de l'équipe.
J'ai trouvé difficile au début d'évaluer les compétences de chacun des membres de l'équipe, surtout quand j'ai du établir les résponsables (qualité, communication, outils, etc.). En tant que premier projet avec un nouveau hexanome, je ne connaissais pas le style de travail de chacun et les points forts et faibles. J'ai decouvert progressivement les profils de chacun et j'ai réussi à adapter le travail pour tous.

## Charge de travail
En termes de charge de travail, j'ai essayé toujours d'équilibrer les quotas des heures travaillées par chacun. Cela a été facilité par les fiches de suivi individuels où chacun a marqué son travail accordé pour chaque tâche.
Le planning fourni par les enseignants propose une charge équilibrée avec une exception. J'ai remarqué et fait confirmer aussi par les autres groupes que seulement une seance ne suffit pas pour construire la cible fonctionnelle et determiner les axes de progrès (étape Expression des Besoins). Pendant cette période on a passé des heures hors séance pour finir le travail. Je proposerais d'enlever une heure de l'étape Construction des solutions et de l'allouer pour la réalisation de la cible fonctionnelle.
En ce qui concerne la construction des deux solutions, j'ai constitué deux équipes afin de gagner du temps et respecter le planning. J'ai pris cette d´cision car le temps pour l'élaboration de la solution spécifique était trop court (1 séance) et il y aurait eu un retard si on avait tous commencé à travailler que sur la solution spécifique. De plus, des explications pour réaliser la solution ERP ont été fournis pendant la même séance par les enseignants et j'ai considéré que c'est une succgestion de leur part qu'il faut démarrer les deux solutions en parallèle. Par contre, les explications fournies pour la solutions ERP en séance 2 auraient été nécessaires pendant la première séance et auraient fait gagner du temps pour l'équipe ERP. Peut être allouer une séance de plus à la phase de construction des solutions et deux sous-phases pour réaliser chaque solution pourraient résoudre ce problème.

## Méthode d'affectation des tâches – Deadlines et écheances
Pour avoir un meilleur contrôle sur le suivi et l'organisation de mon équipe, j'ai mis en place un système spécial pour attribuer les tâches. J'avais déjà appliqué cette méthode avec mon ancien hexanome et j'avais obtenu des bons résultats.
La méthode consiste à donner toujours des deadlines pour les tâches. Pour chaque séance j'envoyais un mail avec les tâches suivantes. Chaque tâche était suivie du temps prévu pour son réalisation et le deadline/échéance. Si jamais quelqu'un ne pouvait pas respecter le deadline il devait m'informer avant l'échéance et donner ses disponibilités. Les retards non signalés seraient sanctionnés. En fonction de ca, soit je réorganisais le travail soit je repoussais le travail pour plus tard. Pour éviter d'arriver en retard je prenais toujours une marge de deux jours qui permettait ainsi de prolonger les deadlines pour ceux qui ne les respectaient pas.
Chaque retard non signalé était penalisé par l'attribution des points de retard qui influençaient l'évaluation finale pour chaque membre.
Il y a eu presque chaque semaine des deadlines prolongés mais on n'a pas eu des délais par rapport aux deadlines des professeurs grâce à la marge de deux jours que j'ai pris à chaque fois.

## Suivi du travail
Au début du projet j'ai réalisé que des tâches de gestion de projet mais à partir de la 3eme séance j'ai commencé à m'impliquer dans le travail et aider mon équipe. J'ai organisé mon travail d'une façon qui me permettait de voir à peu près tout et de savoir ainsi tout ce que les membres de l'équipe ont fait. Par exemple, dans la phase de construction des solutions, j'ai premièrement fait partie de l'équipe chargée de construire la solution spécifique et après une séance où on a établi les bases de cette solution, j'ai changé et commencé à travailler pour la solution standard. Ainsi j'ai réussi à avoir une vue complète des deux qui a été très utile pour faire ensuite la synthèse des deux solutions.

## Autres suggestions
Globalement, ce projet a été très enrichissant. Ça m'a permis d'améliorer mes techniques de gestion de projet mais aussi de comprendre quelle est la démarche de construction des solutions pour répondre aux besoins des entreprises.
Comme suggestion je pourrai peut être proposer de diversifier le thème du sujet, et proposer des nouveaux situations et domaines. Par exemple, au lieu de la gestion d'un parc matériel proposer la gestion des patients dans un hospital, ou bien d'autres systèmes qui peuvent attirer plus l'implication des étudiants qui celui du BTP. En tant que chef de projet j'ai remarqué des baisses de motivation de la part de mon équipe dues à la manque d'intérêt pour le domaine du BTP. Je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir découvrir le contenu en totalité juste à cause d'une réticence pour la forme.

# BILAN EQUIPE