Projet GSTP - TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE

L'équipe : **H4312** Chef de projet : **Monica GOLUMBEANU** Responsable Qualité: **Billy PITIOT**

Semaine : **12/01/2011 – 19 /01/2011**

Phase en cours: **Expression des besoins** Météo de la semaine :

Sous phase en cours: **Etude de l’existant**

Pourcentage actuel du projet : 30%

Liste de tâches:

Organisation générale de l‘entreprise

100% Jérôme, Henrique

Attente des partenaires

100% Jérôme, Henrique

Etude du Système d‘information

100% Jérôme, Henrique

Facturation

75% Soraya, Stefana

Approvisionnement

100% Soraya, Stefana

^ 100% Soraya, Stefana

Maintenance

100% Billy, Leandro

Plannification

75% Billy, Leandro

Demande matériel

75% Billy

Intégration documents

75% Monica

Suivi projet, organisation, vérification