Projet GSTP - TABLEAU DE BORD SUIVI GLOBAL

L'équipe : **H4312** Chef de projet : **Monica GOLUMBEANU** Responsable Qualité: **Billy PITIOT**

Période de déroulement projet : **17/12/2010 – 11 /03/2011**

Phase en cours: **Analyse des choix** Météo:

Pourcentage actuel du projet (charge de travail): 100%

**Etablissement critères évaluation**

**Conception initiale solutions**

Dossier INIT

Bilan

**Etude Existant**

**Synthèse des solutions**

**Evaluation solution standard**

**Evaluation solution spécifique**

**Solution 1 – spécifique**

**Archi technique**

**Archi applicative**

Dossier Construction Solutions

Dossier de choix

**Solution 2 - ERP**

Dossier Spécifications des Besoins

**Cible fonctionnelle**

**Thèmes progrès**

**Benchmark**

**Dysfonctionnements**

PAQ

Présentation projet

**Phase d’initialisation Expression des besoins Description des solutions Choix Bilan - Finalisation**

**Echéance - 11/01/2011 Echéance - 01/02/2011 Echéance - 22/02/2011 Echéance - 01/03/2011 Echéance - 8/03/2011**