Projet GSTP - TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE

L'équipe : **H4312** Chef de projet : **Monica GOLUMBEANU** Responsable Qualité: **Billy PITIOT**

Semaine : **19/01/2011 – 26 /01/2011**

Phase en cours: **Expression des besoins** Météo de la semaine :

Sous phase en cours: **Normes, Benchmarking**

Pourcentage actuel du projet : 40%

Liste de tâches:

Identification des cibles

100% Jérôme, Stefana

Identification des indicateurs de performance

100% Jérôme, Stefana

Comparaison avec 4 entreprises concurrentes

100% Jérôme, Stefana

Identification des Partenaires

100% Soraya, Henrique

Leandro

Identification des ERP existants

100% Soraya, Henrique

^ 100% Soraya, Henrique

Comparaison des ERP

100% Leandro

Synthèse Dysfonctionnements, Normes

100% Billy

Intégration documents, revue qualité

100% Monica

Suivi projet, organisation, vérification