Projet GSTP - TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE

L'équipe : **H4312** Chef de projet : **Monica GOLUMBEANU** Responsable Qualité: **Billy PITIOT**

Semaine : **26/01/2011 – 01/02/2011**

Phase en cours: **Expression des besoins** Météo de la semaine :

Sous phase en cours: **Cible Fonctionnelle, Thèmes de progrès**

Pourcentage actuel du projet : 50%

Liste de tâches:

Définir les changements dans les services de GSTP

100% tous

Synthétiser changements et établir nouveau MCC

100% Billy

Réaliser MOT pour la Maintenance

100% Stefana

Réaliser le MOT pour la Facturation et Planification

100% Soraya, Leandro

Etablir les thèmes de progrès

100% Jérôme, Henrique

Chaine des plus-values

100% Monica

Intégration documents, revue qualité

100% Billy

Suivi projet, organisation, vérification

100% Monica