Projet GSTP - TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE

L'équipe : **H4312** Chef de projet : **Monica GOLUMBEANU** Responsable Qualité: **Billy PITIOT**

Semaine : **26/01/2011 – 01/02/2011**

Phase en cours: **Construction des solutions** Météo de la semaine :

Sous phase en cours: **Etape préliminaire dans la construction des solutions**

Pourcentage actuel du projet : 55%

Liste de tâches:

Sol. Spec. - Découpage en modules

100% équipe Sol. Spec.

Sol. Spec. – description Dép. Achat (use case, MOT)

100% Billy

Sol. Spec. –Dép. Matériel (use case, MOT)

0% Leandro

Sol. Spec. –Dép. Maintenance (use case, MOT)

100% Stefana

Informations commerciales ERP

100% équipe ERP

Scénarios préconfigurés

100% équipe ERP

Périmètre SAP - ERP

0% équipe ERP

Suivi projet, organisation, vérification

90% Monica

Equipe Solution Spécifique : Monica, Billy, Stefana, Leandro

Equipe ERP : Soraya, Henrique, Jérôme