Projet GSTP - TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE

L'équipe : **H4312** Chef de projet : **Monica GOLUMBEANU** Responsable Qualité: **Billy PITIOT**

Semaine : **02/01/2011 – 09/02/2011**

Phase en cours: **Construction des solutions** Météo de la semaine :

Pourcentage actuel du projet : 60%

Liste de tâches:

Sol. Spec. – Modélisation Base de Données

100% équipe Sol. Spec.

Sol. Standard – sélection scénarios SAP

100% Jérôme, Henrique

Sol. Standard –ARIS - Organigramme

100% Soraya

Sol. Standard – ARIS – DCPV

100% Monica

Sol. Standard – ARIS - Achat

100% Soraya, Monica

Sol. Standard – ARIS - Facturation

100% Soraya, Monica

Sol. Standard – ARIS – Gestion Parc

100% Soraya, Monica

Suivi projet, organisation, vérification

100% Monica

Equipe Solution Spécifique : Billy, Stefana, Leandro

Equipe ERP : Soraya, Henrique, Jérôme, Monica