Projet GSTP - TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE

L'équipe : **H4312** Chef de projet : **Monica GOLUMBEANU** Responsable Qualité: **Billy PITIOT**

Semaine : **16/01/2011 – 23/02/2011**

Phase en cours: **Construction des solutions** Météo de la semaine :

Pourcentage actuel du projet : 75%

Liste de tâches:

Sol. Spec. – Architecture appli

100% équipe Sol. Spec.

Sol. Standard – Gestion Maintenance

100% Jérôme, Henrique

Sol. Standard–Planification Achats

100% Monica

Sol. Standard –Planification Affectation

100% Monica

Sol. Standard – Planification Maintenance

100% Jérôme, Henrique

Sol. Standard – Masques processus

100% Soraya

Sol. Standard – génération rapport

100% équipe ERP

Suivi projet, organisation, vérification

100% Monica

Equipe Solution Spécifique : Billy, Stefana, Leandro

Equipe ERP : Soraya, Henrique, Jérôme, Monica