Projet GSTP - TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE

L'équipe : **H4312** Chef de projet : **Monica GOLUMBEANU** Responsable Qualité: **Billy PITIOT**

Semaine : **23/02/2011 – 02/03/2011**

Phase en cours: **Evaluation des solutions** Météo de la semaine :

Pourcentage actuel du projet : 90%

Liste de tâches:

Synthèse des solutions

100% Monica

Critères Financiers – sol. standard

100% Soraya

Critères Financiers – sol. spécifique

100% Stefana

Critères mise en œuvre – sol standard

100% Jérôme

Critères mise en œuvre – sol spécifique

100% Billy

Critères techniques – sol. standard

100% Henrique

Critères techniques – sol. spécifique

100% Leandro

Elaboration du plan de mise en œuvre sol. standard

100% Jérôme

Elaboration du plan de mise en œuvre sol. spec.

0% Stefana, Leandro

0% Billy

Intégration documents, contrôle qualité

0% Monica

Suivi projet, organisation, vérification

0% Jérôme, Monica

Présentation